Harika bir başlangıç! Kapsamlı portföy takip sisteminizin hayata geçirilmesi için, projenin büyüklüğüne göre aşamalı (Faz) bir yol haritası çıkaralım. Bu plan, temel işlevsellikten (Faz 1) başlayarak gelişmiş analize, AI özelliklerine ve ticarileştirme potansiyeline sahip özelliklere (Faz 3) kadar ilerleyecektir.

📈 Kapsamlı Portföy Takip Sistemi: Proje Fazları

Faz 1: Temel Veri Yönetimi ve Performans Hesaplaması (MVP - Minimum Viable Product)

Bu aşama, projenin temelini oluşturur ve kullanıcıların portföy performanslarını doğru bir şekilde görebilmeleri için kritik öneme sahiptir.

| Hedefler | İşlevsellik | Teknik Yığın |
| --- | --- | --- |
| Veri Altyapısı | 1. Veritabanı Kurulumu: Kullanıcılar, İşlemler (Alış/Satış) ve Varlıklar için model/DB yapısının kurulması (SQLAlchemy). | SQLAlchemy, PostgreSQL/SQLite |
| API Entegrasyonu | 2. Fiyat Çekme: Seçilen varlıklar için anlık fiyat ve temel meta verilerinin (sektör, ülke) API'den (örn. yfinance) çekilmesi. | Python Requests, yfinance, Pandas |
| Kayıt Sistemi | 3. İşlem Kayıt Arayüzü: Streamlit ile manuel işlem giriş formu (CRUD operasyonları). | Streamlit |
| Temel Analiz | 4. Ortalama Maliyet Hesaplaması: Mevcut pozisyonlar için ortalama alış maliyetinin hesaplanması. | Pandas, NumPy |
| PnL Hesaplama | 5. Kâr/Zarar Hesaplaması: Gerçekleşmemiş K/Z ve FIFO metoduyla Gerçekleşmiş K/Z hesaplama mantığının kodlanması. | NumPy, Pandas |
| Arayüz | 6. Temel Dashboard: Toplam portföy değeri, gerçekleşmiş/gerçekleşmemiş PnL'in gösterildiği basit bir Streamlit arayüzü. | Streamlit, Plotly (Basit Grafik) |
| Güvenlik | 7. Kullanıcı Yönetimi: Temel kullanıcı kayıt (hashing şifre) ve giriş (login) sistemi. | Flask-Security / Streamlit Session State |

Faz 2: Gelişmiş Finansal Metrikler, Optimizasyon ve Simülasyon

Temel sistem çalışır duruma geldikten sonra, kullanıcılara derinlemesine analiz sunan ileri düzey finansal özellikler eklenir.

| Hedefler | İşlevsellik | Teknik Yığın |
| --- | --- | --- |
| Risk Metrikleri | 1. İleri Metrikler: Portföyün Volatilite, Beta, Sharpe Oranı ve Max Drawdown/Calmar Ratio hesaplamalarının entegrasyonu. | PyPortfolioOpt (Temel), NumPy, Pandas |
| Portföy Optimizasyonu | 2. Optimizasyon Modülü: PyPortfolioOpt kullanarak kullanıcının varlıkları için Max Sharpe veya Min Risk ağırlıklarının önerilmesi. | PyPortfolioOpt |
| Finansal Hedef | 3. Finansal Özgürlük Simülasyonu: Mevcut performansa göre veya düzenli yatırımla hedefe ulaşma süresi hesabı. Monte Carlo simülasyonu ile tahminlerin iyileştirilmesi. | NumPy, SciPy (Monte Carlo) |
| Vergi Simülasyonu | 4. Ülke Bazlı Vergi Hesaplama: Türkiye ve Almanya (Sparerpauschbetrag, Abgeltungsteuer) vergi kurallarına göre gerçekleşmiş kâr üzerinden vergi yükü tahmini. | Pandas (Veri filtreleme), Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar |
| Veri Kalitesi | 5. Temel Analiz Verileri: P/E, ROE gibi temel oranların API'den çekilip periyodik olarak güncellenmesi. | API Entegrasyonu (yfinance/alternatif) |
| Görselleştirme | 6. Görselleştirme İyileştirmeleri: Portföy tahsis grafikleri, getiri eğrileri (cumulative return) ve Korelasyon Matrisi Heatmap (Seaborn/Plotly). | Plotly, Seaborn |

Faz 3: Yapay Zeka (AI), Otomasyon ve Kullanıcı Deneyimi (UX)

Bu aşama, projeyi rakiplerinden ayıran en gelişmiş ve kişiselleştirilmiş özellikleri içerir.

📝 Özet: Faaliyet Döngüsü (Betriebszyklus / Operating Cycle) ve Kısa Vadeli Finansal Yönetim (Kurzfristiges Finanzmanagement / Short-Term Financial Management)

Metin, iki farklı şirketin Faaliyet Döngüsünü (Betriebszyklus / Operating Cycle) inceleyerek kısa vadeli finansal yönetimin önemini açıklamaktadır.

👟 Örnek 1: Nike (Spor Ürünleri Üreticisi)

Nike, ürünlerini kredili sattığı için nakit tahsilatı uzun sürmektedir.

- Stokta Kalma Süresi (Lagerreichweite / Days Inventory Outstanding - DIO):

  - Hammaddenin alımından ürünün satışına kadar geçen süre.

  - Nike'ta Süre: $\approx 80$ gün.

- Alacak Tahsilat Süresi (Durchschnittliche Debitorenreichweite / Days Sales Outstanding - DSO):

  - Satıştan paranın tahsil edilmesine kadar geçen süre.

  - Nike'ta Süre: $\approx 50$ gün.

- Faaliyet Döngüsü (Betriebszyklus / Operating Cycle):

  - Hammaddenin alımından, satıştan elde edilen paranın tahsil edilmesine kadar geçen toplam süre.

  - Hesaplama: Stokta Kalma Süresi + Alacak Tahsilat Süresi

  - Nike'ta Süre: $80 \text{ gün} + 50 \text{ gün} = 130 \text{ gün}$.

- Borç Ödeme Süresi (Kreditorenlaufzeit / Days Payable Outstanding - DPO):

  - Nike'ın tedarikçilere ödeme yapmadan bekleyebildiği süre.

  - Nike'da Süre: $\approx 40$ gün.

Nike'ın Finansal Zorluğu: Nike (40 gün içinde) ödeme yaparken, sattığı malların parasını ancak (130 gün sonra) tahsil edebilmektedir. Şirketin bu farkı kapatmak için Kısa Vadeli Finansal Yönetim (Kurzfristiges Finanzmanagement) yapması gerekmektedir.

🍔 Örnek 2: McDonald's (Fast-Food Zinciri)

McDonald's, inanılmaz derecede hızlı bir nakit akışı döngüsüne sahiptir.

- Stokta Kalma Süresi (Lagerreichweite / DIO):

  - Hammaddenin (yiyecek) alımından, hazırlanıp satılmasına kadar geçen süre.

  - McDonald's'ta Süre: $\approx 7$ gün.

- Alacak Tahsilat Süresi (Durchschnittliche Debitorenreichweite / DSO):

  - Satıştan paranın tahsil edilmesi (anında nakit/elektronik).

  - McDonald's'ta Süre: $\approx 2$ saniye.

- Faaliyet Döngüsü (Betriebszyklus / Operating Cycle):

  - McDonald's'ta Süre: $7 \text{ gün} + 2 \text{ saniye}$.

McDonald's'ın Avantajı: Nakit girişinin neredeyse anında olması, McDonald's'ın Faaliyet Döngüsünü çok kısaltmaktadır. Bu durum, finansal olarak büyük bir avantaj sağlamaktadır

| Hedefler | İşlevsellik | Teknik Yığın |
| --- | --- | --- |
| Otomasyon | 1. Broker API Entegrasyonu (Auto-Sync): Plaid benzeri bir yaklaşımla (ya da platform bazlı token) çoklu broker hesabından (Trading212, IB vb.) otomatik işlem senkronizasyonu (OAuth2 ile). | Broker API'ları, OAuth2, Requests |
| AI Analiz | 2. Duyarlılık (Sentiment) Analizi: Haber/sosyal medya verileri üzerinden varlıkların pozitif/negatif duyarlılığının tespiti. | NLTK/TextBlob veya Hugging Face (NLP) |
| Kişiselleştirme | 3. Kişiselleştirilmiş Risk Skoru: Kullanıcının işlem geçmişi ve max drawdown toleransına göre ML tabanlı risk profil skoru oluşturma. | scikit-learn (Basit Sınıflandırma) |
| Otomatik Öneri | 4. Otomatik Strateji/Öneri Modülü: Risk skoruna ve portföy konsantrasyonuna göre otomatik tavsiyeler ("Portföyünü yeniden dengele"). | Kullanıcı tanımlı kurallar (Rule-Based) ve ML çıktısı |
| Stres Testi | 5. Senaryo ve Stres Testi: %20 piyasa çöküşü veya 2008 kriz senaryolarını simüle etme (Varyans-Kovaryans Modeli). | NumPy, Pandas |
| UX Geliştirmesi | 6. Mobil Desteği & Bildirimler: Streamlit Dashboard'ın PWA'ya dönüştürülmesi ve Uyarı/Bildirim Sistemi (fiyat eşiği, performans düşüşü). | PWA Tools, Twilio/SendGrid (e-posta/SMS) |
| Sosyal Özellikler | 7. Lider Tablosu: Anonimleştirilmiş portföy performanslarının (Sharpe Oranı) sıralandığı sosyal karşılaştırma arayüzü. | Streamlit, DB Sorguları |
| Raporlama | 8. Aylık Rapor Oluşturucu: PnL özeti, risk metrikleri ve vergi tahmini içeren PDF/Excel raporlarının otomatik üretilmesi. |  |

COMPANY_NAMES = {

"ACHR": "Archer Aviation",

"AMD": "Advanced Micro Devices",

"AMZN": "Amazon",

"ARRY": "Array Technologies",

"BABA": "Alibaba",

"BIDU": "Baidu",

"BITF": "Bitfarms",

"BLK": "BlackRock",

"EOSE": "Eose Energy",

"CCCX": "Churchill Capital",

"CCJ": "Cameco",

"CLPT": "ClearPoint Neuro",

"COIN": "Coinbase",

"COST": "Costco",

"CRCL": "Circle",

"CRSP": "CRISPR Therapeutics",

"CRWD": "CrowdStrike",

"CRWV": "CoreWeave",

"DXYZ": "Destiny Tech100",

"FB": "Meta Platforms",

"FLY": "Firefly Aerospace",

"GOOGL": "Alphabet",

"GS": "Goldman Sachs",

"HO": "Thales",

"HOOD": "Robinhood",

"IBM": "IBM",

"IONQ": "IonQ",

"IREN": "Iren",

"ISRG": "Intuitive Surgical",

"JPM": "JPMorgan Chase",

"KOZ1": "Kongsberg Gruppen",

"KTOS": "Kratos Defense",

"LEU": "Centrus Energy",

"LUNR": "Intuitive Machines",

"MAR": "Marriott",

"MSFT": "Microsoft",

"MSTR": "MicroStrategy",

"MTX": "MTU Aero Engines",

"NBIS": "Nebius",

"NFLX": "Netflix",

"NNN": "NNN REIT",

"NVDA": "NVIDIA",

"O": "Realty Income",

"OHB": "OHB SE",

"ORCL": "Oracle",

"PFE": "Pfizer",

"PL": "Planet Labs",

"PONY": "Pony AI",

"R3NK": "Renk Group",

"RBLX": "Roblox",

"RBRK": "Rubrik",

"RCAT": "Red Cat",

"RDW": "Redwire",

"RHM": "Rheinmetall",

"RKLB": "Rocket Lab",

"S": "SentinelOne",

"SCCO": "Southern Copper",

"SOFI": "SoFi",

"TSLA": "Tesla",

"UUUU": "Energy Fuels",

"VOYG": "Voyager",

"WGLD": "Gold ETC",

"XIACY": "Xiaomi",

"XPEV": "XPeng",

"ZK": "ZEEKR"

}